АДМИНИСТРАЦИЯ

СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО  РАЙОНА

- НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2025 года                                                                                     №44

Об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

на 2025 – 2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2025 – 2029 годы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Скалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

Глава Скалинского сельсовета

Колыванского района

Новосибирской области	 	  			                  С.В. Яшенькин

Исп.Т.Н. Макаренко

Тел.25-236

Приложение к

постановлению администрации

Скалинского сельсовета

Колыванского района

Новосибирской области

от 27.01.2025 №44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета

Колыванского района Новосибирской области

на 2025 – 2029 годы»

с.  Скала

2025 г.

1.   Паспорт

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2025 – 2029 годы»

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2025 – 2029 годы» (далее – программа) |
| 2 | Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; статья 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области. |
| 3 | Разработчик (Разработчик-координатор муниципальной программы) | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |
| 4 | Инициатор и ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |
| 5 | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| 6 | Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы: - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов; - снижение потерь энергоресурсов. Основные задачи программы: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы электроснабжения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| 7 | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля энергосберегающих светодиодных ламп в общем количестве электроосветительных приборов уличного освещения. 2. Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой Скалинским сельсоветом Колыванского района Новосибирской области 3. Доля энергосберегающих светодиодных ламп в общем количестве электроосветительных приборов в здании администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. |
| 8 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025-2029 годы. |
| 9 | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения в объеме _750 000,00_______тыс. рублей: 150 000,00____ тыс. руб. – в 2025 г; 150 000,00_____тыс. руб. – в 2026 г; 150 000,00_____тыс. руб. – в 2027 г; 150 000,00 ____ тыс. руб. – в 2028 г; 150 000,00____ тыс. руб. – в 2029 г; Объем средств выделяемых на реализацию мероприятий настоящей программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год. |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается: - снижение на 15% расхода потребляемой электрической энергии на функционирование уличного освещения и в здании администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области; .- экономия средств местного бюджета на оплату электроэнергии |

- 2. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы.

Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области – муниципальное образование в Колыванском районе Новосибирской области. Административный центр – село Скала.

В состав поселения входят 4 населенных пунктов:

- село Скала;

- деревня Амба;

- деревня Юрт-Ора;

- поселок Охотхозяйство.

Кроме того, на территории сельского поселения расположены 8 садоводческих некоммерческих обществ.

Численность постоянного населения на 01.01.2025 года составляет  около 2600 человек.

На территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области действуют следующие организации коммунального комплекса:

Поставщик электрической энергии -  АО «Новосибирскэнергосбыт»,

Поставщик тепловой энергии и услуг водоснабжения - МУП «Коммунальное хозяйство» Колыванского района Новосибирской области.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, троссовые растяжки, траверсы и т.д.;

- устройства защиты, зануления и заземления;

- пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;

- пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и

функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

На территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области  протяженность сетей уличного освещения составляет 22 км, с количеством светильников 250  шт.

Основная часть освещения оснащена старыми сетями с ртутными лампами, а также натриевыми лампами высокого давления ДНаЗ и светодиодными.

Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещенности улиц Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, что определенным образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную  обстановку и безопасность дорожного движения.

В Скалинском сельсовете Колыванского района Новосибирской области в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные объекты, и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», начиная с 1 января 2019 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение объема потребленных ими  электрической энергии.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования  электроэнергии, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как электроэнергии, так и финансовых ресурсов.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

Данные об объеме потребления электрической энергии на объектах

Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Потребление электрической энергии на уличное освещение | тыс.кВТ.час | 170,550 | 143,020 | 171,393 | 158,154 |
| 2 | Потребление электрической энергии в здании администрации Скалинского сельсовета | тыс.кВТ.час | 46,080 | 47,695 | 47,285 | 48,870 |

Значительные расходы несет бюджет Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на обеспечение функционирования  сетей наружного освещения.

Указанная сфера потребляет наибольшее количество электроэнергии. Поэтому снижение расхода электроэнергии на функционирование сетей уличного освещения позволит  уменьшить расходы бюджетных средств на эти цели.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному    использованию энергетических ресурсов в администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области являются:

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;

-разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2025 – 2029 годы (далее по тексту - программа) предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Анализ существующего энергопотребления объектами поселения позволяет сделать вывод о том, что реализация  программы позволит не только сэкономить энергетические ресурсы, но и провести модернизацию и реконструкцию сельских инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на объектах поселения за счет сэкономленных средств.

- 3. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

Основной целью программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. Кроме того, целями программы являются:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение потерь  электрической энергии;

- повышение надежности работы энергетического комплекса поселения;

- переход на 100%-ный приборный учет энергоресурсов при расчетах  Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области с организациями коммунального комплекса.

Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих задач:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов сетей уличного освещения;

- применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

- реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах поселения.

Целевыми индикаторами данной программы являются:

- доля энергосберегающих светодиодных ламп в общем количестве электроосветительных приборов, применяемых в сетях  уличного освещения ;

- доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой для функционирование уличного освещения;

- доля энергосберегающих светодиодных ламп в общем количестве электроосветительных приборов в здании администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

4.Основные мероприятия муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

Основные мероприятия по ограничению потерь состоят в следующем:

-создание системы контроля потребления энергоресурсов путем приобретения и установки щитов с автоматическим включением и выключением, приборами учета,

-замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные осветительные приборы,

- приобретение и установка ламп в здании администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

План мероприятий по реализации Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области 2025-2029 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансовых средств, тыс.руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Не требует дополнительных финансовых затрат | --- | 2025- 2029 |
| 2 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения (по мере необходимости) | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Не требует дополнительных финансовых затрат | --- | 2025- 2029 |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению (по мере необходимости) | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Не требует дополнительных финансовых затрат | --- | 2025- 2029 |
| 4 | Текущее обслуживание уличного освещения (включая профилактические осмотры) | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области МУП «Скалинский Жилкомхоз» | Местный бюджет | 250 (по 50 в год) | 2025- 2029 |
| 5 | Приобретение энергосберегающих светильников и ламп для установки в здании администрации | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Местный бюджет | 50 | 2025- 2029 |
| 6 | Приобретение и установка щитов учета потребления электроэнергии уличного освещения | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | Местный бюджет | 200 | 2025- 2029 |
| 7 | Ремонт и модернизация сетей уличного освещения ( в т.ч., замена проводов, ламп, приобретение и установка выключателей, реле). | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области МУП «Скалинский Жилкомхоз» | Местный бюджет | 250 | 2025- 2029 |

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета потребления электроэнергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

Администрация Благодатского сельсовета осуществляет координацию распределения ресурсов на энергосберегающие мероприятия согласно функциональным обязанностям.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования рассматривается ежеквартально и по итогам года.

Потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Перечень объектов, подлежащих оснащению приборами учета, ежегодно формирует администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, общий объем финансирования программы  750 000,00 тыс. рублей:

2025 год – _150 000,00_ тыс. руб.;

2026 год – _150 000,00_ тыс. руб.;

2027 год –  _150 000,00_ тыс. руб.

2028 год – _150 000,00_   тыс. руб.

2029 год –  150 000,00_ тыс. руб.

Потребность финансовых средств, для реализации программных мероприятий приведена в Приложении №3.

С учетом возможностей бюджета Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области средства, направляемые на реализацию настоящей программы, будут корректироваться.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы.

Успешная реализация Программы к 2029 году позволит обеспечить:
       -- снижение расхода электроэнергии, необходимой для функционирования уличного освещения на 15%.

-- снижение расхода электроэнергии в здании администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 15%.

7. Система контроля за реализацией программы.

Текущий контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

Приложение № 1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2025-2029 годы»

| Цель/задачи ,требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед.изме рения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1.Оптимизация расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Снижение расхода электроэнергии, необходимой для функционирования сетей наружного освещения : -замена электроосветительных приборов на энергосберегающие светодиодные лампы -приобретение и установка щитов автоматического включения и выключения электроэнергии с приборами учета | Доля энергосберегающих светодиодных ламп в общем количестве электроосветительных приборов уличного освещения Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой Скалинским сельсоветом | % % | 20,0 20,0 | 50,0 50,0 | 80,0 80,0 | 90,0 90,0 | 100,0 100,0 |  |  |
| 1.2. Снижение расхода электроэнергии в здании администрации Скалинского сельсовета: -замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные осветительные приборы -приобретение и установка ламп в здании администрации Скалинского сельсовета | Доля энергосберегающих светодиодных ламп в общем количестве электроосветительных приборов в здании администрации Скалинского сельсовета | % | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 90,0 | 100,0 |  |  |

Приложение № 2

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2025-2029 годы»

| Наименование основного мероприятия | Разработчик (Разработчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Оптимизация расходов бюджета поселения на оплату электроэнергии. |  |  |  |
| 1.1.Снижение расходов бюджета поселения на функционирование сетей уличного освещения |  |  |  |
| 1)Замена электроосветительных приборов на энергосберегающие светодиодные лампы | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | 2025-2029 годы | Снижение расхода электроэнергии, необходимой для функционирования сетей уличного освещения 15%. |
| 2)Приобретение и установка щитов автоматического включения и выключения электроэнергии с приборами учета. | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | 2025-2029 годы | Контроль и оптимизация расхода электроэнергии при функционировании уличного освещения. |
| 1.2.Снижение расходов бюджета поселения на оплату электроэнергии в здании администрации Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |
| 1)Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные осветительные приборы. | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | 2025-2029 годы | Снижение расхода электроэнергии в здании администрации Скалинского сельсовета на 15%. |
| 2)Приобретение и установка настольных осветительных приборов | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области | 2025-2029 годы | Экономное расходование электроэнергии в светлое время суток. |

Приложение №3

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2025-2029 годы»

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 750,00 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| средств федерального бюджета | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| средств областного бюджета НСО | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| средств бюджета Колыванского района Новосибирской области | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| средств местного бюджета Скалинского сельсовета Колыванского района НСО | 750,00 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| средств внебюджетных источников |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |